福建省生态环境厅文件

闽环保海〔2021〕5号

福建省生态环境厅关于印发加强海洋生态

环境保护 服务“海上福建”建设工作

方案（2021—2023年）的通知

各沿海设区市人民政府，平潭综合实验区管委会，省直、中直驻闽有关单位：

经省政府同意，现将《加强海洋生态环境保护 服务“海上福建”建设工作方案（2021—2023年）》印发给你们，请认真抓

好贯彻落实。

福建省生态环境厅

2021年8月24日

（此件主动公开）

加强海洋生态环境保护  服务“海上福建”

建设工作方案（2021—2023年）

为落实全省推进海洋经济高质量发展会议和省政府《关于印发加快建设“海上福建”推进海洋经济高质量发展三年行动方案（2021—2023年）的通知》（闽政〔2021〕7号）精神，深化海洋生态综合治理，抢占海洋碳汇制高点，加强海洋生态环境保护，进一步推进我省海洋经济高质量发展，制定本工作方案。

一、总体要求

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实习近平总书记来闽考察重要讲话精神，强化海洋生态保护，加快海洋碳汇科学研究发展，实施海岸带突出生态环境问题整治、海湾海岛和岸线生态保护修复、海漂垃圾综合治理，增强海洋环境风险防范能力，推进“美丽海湾”建设，基本建成碧海银滩、湾美岸绿、亲水乐游、宜居宜业的“美丽海岸带”。到2023年，全省沿海地区进一步健全海漂垃圾治理长效机制，完善常态化、网格化、动态化的海漂垃圾综合治理模式，入海排污口基本实现分类精细化管理，重点河口海湾水质污染得到明显遏制，近岸海域优良水质（一、二类）面积比例不低于82%，海岸带生态功能和滨海景观明显提升。

二、主要任务

（一）提高海洋空间治理水平。健全陆海一体国土空间用途管制和生态环境分区管控制度，构建陆域、流域、海域相统筹的海洋空间治理体系。保护提升海洋休闲娱乐区、滨海风景名胜区、沙滩浴场、海洋公园等重点功能区海岸带生态功能和滨海景观，保障公众亲海空间，促进滨海旅游等绿色产业高质量发展。出台实施《福建省“十四五”海洋生态环境保护规划》，以“美丽海湾”保护与建设为统领，以海湾（湾区）为基础管理单元，健全环境治理与可持续开发利用相协调的政策体系，构建陆海统筹、河海联动、系统治理的海洋生态环境管治格局。（责任单位：沿海设区市人民政府、平潭综合实验区管委会，省自然资源厅、生态环境厅、交通运输厅、林业局、海洋渔业局，福建海事局。以下均需沿海设区市人民政府、平潭综合实验区管委会落实，不再列出）

（二）实施海岸带美化提升工程。对海岸线向陆域侧一公里范围的滨海陆地和领海基线内的近岸海域，持续开展环境整治行动，在闽江口、九龙江口、敖江口和兴化湾、泉州湾、同安湾、东山湾等重点海湾河口开展“蓝色海湾”、海岸带生态整治修复，将福州滨海新城海域、厦门东南部海域、平潭东南湾区、漳州东山湾湾区等建设成为“美丽海湾”先行示范区。加强滨海沙滩保护和修复，每个沿海设区市和平潭建设1个以上滨海沙滩景观带样板。（责任单位：省自然资源厅、生态环境厅、住建厅、文旅厅、交通运输厅）

（三）加强海洋生态保护修复。加快推进漳州八尺门海域生态环境综合整治，实施厦门、漳州、泉州、平潭“蓝色海湾”整治修复项目及九龙江流域山水林田湖草沙一体化保护修复工程。2022年底前完成中央生态环保督察反馈长乐、罗源、南安等地建设项目占用湿地的生态保护修复工作。完成滨海湿地修复2200公顷，加强闽东沿岸、罗源湾、闽江口等主要海湾互花米草外来物种防治；实施泉州湾、九龙江口和漳江口等重点河口红树林保护修复工程，在宜林滩涂上规划新造红树林628公顷，修复红树林413公顷。（责任单位：省自然资源厅、林业局、生态环境厅、财政厅）

（四）联防联控陆海主要污染。构建流域-河口-近岸海域污染防治联动机制，协同推进入海河流和排污口精准治理，加强船舶港口、海水养殖等污染治理。建立入海排污口“一口一档”动态管理台账，系统推进分类整治，清理设置不合理的入海排污口，取缔非法入海排污口。持续开展入海河流消劣巩固行动，整治不能稳定消除劣V类的入海河流，对未达到水质目标要求的入海河流，开展精准综合整治。加快补齐厦门、宁德等沿海设区市，以及福清、福鼎、诏安等沿海县（市、区）污水收集处理和尾水排放基础设施短板。完善船舶水污染物处置联合监管制度，实施船舶水污染物分类管理。落实我省《海上养殖转型升级行动方案》，加强养殖环境污染治理和监管，2023年底前出台海水养殖尾水排放地方标准。（责任单位：省生态环境厅、交通运输厅、海洋渔业局、工信厅、住建厅、水利厅、河长办、商务厅、科技厅，福建海事局）

（五）推进海漂垃圾综合治理。深入实施《进一步加强海漂垃圾综合治理行动方案》，2021年底前沿海设区市和平潭组建1支以上专业化海上环卫队伍，集中攻坚清理近岸海域和海岸带既有垃圾；2022年进一步健全“岸上管、流域拦、海面清”的海漂垃圾综合治理机制。开展对入海口、养殖集中区、滨海旅游度假区等重点岸段的定期随机抽查，夯实海漂垃圾源头管控。2022年基本建成重点岸段海漂垃圾视频监控和重点海域海漂垃圾漂移轨迹预测预报系统，并融入省生态云平台，推动海漂垃圾智慧治理。（责任单位：省生态环境厅、住建厅、海洋渔业局、交通运输厅、水利厅、农业农村厅、文旅厅）

（六）提高海洋风险防范能力。健全突发环境事件风险动态评估和常态化防控机制，加强对海洋船舶污染、码头污染、养殖污染、海洋倾废和赤潮灾害的监测防治，建立赤潮高发区、油气储运、危化品港口码头与仓储区、海洋生态敏感区等重点区域涉海风险源清单和管理台账。进一步加强国产卫星在海洋风险监测领域的应用，建立健全多方联动的海洋环境突发事件应急响应协调机制。开发湄洲湾、古雷、江阴等重点临海石化基地突发海洋环境污染事故应急系统，加强海上溢油、危险化学品泄漏等风险管控。建设生态海堤，提升抵御台风、海雾、风暴潮等气象、海洋灾害能力，筑牢海上安全防线。对盗采海砂、非法倾废、偷排污水、非法捕捞等违法违规行为始终保持高压态势，逐步完善疏堵结合的监管措施。（责任单位：省生态环境厅、应急厅、海洋渔业局、气象局，福建海事局、福建海警局）

（七）抢占海洋碳汇制高点。支持建设好厦门大学碳中和创新研究中心、自然资源部第三海洋研究所“福建省海水养殖碳中和应用研究中心”和中国气象局温室气体及碳中和监测评估中心福建分中心，开展海洋储碳新机制、海洋“负排放”技术、海洋生态系统保护修复、生态环境养护技术和海水养殖增汇技术等研究。开展福建省典型滨海湿地碳汇潜力评估，探索海洋碳汇调查、监测、核算方法和蓝碳交易方法学，加快海洋碳汇交易基础能力建设。提升海洋生态系统碳汇能力，在连江等地开展海水养殖增汇试点，在泉州湾河口、九龙江河口、漳江口等地实施红树林和滨海湿地增汇工程，有效发挥湿地、海洋的固碳作用。加强近海二氧化碳浓度通量观测站共享共建。（责任单位：省发改委、科技厅、教育厅、自然资源厅、海洋渔业局、林业局、气象局、生态环境厅）

三、实施保障

（一）强化统筹协调。省生态环境厅牵头会同省直有关部门建立海洋生态环境保护工作协调机制，统筹协调推进海洋生态环境保护工作，加强行业指导、跟踪督办，推动工作落实。

（二）强化责任落实。强化党政同责，逐级压实属地海洋生态环境保护责任。坚持问题导向，以解决影响生态安全的沿海突出生态环境问题为重点，建立陆海统筹、河海兼顾、上下联动、协同共治的海洋生态环境保护模式。

（三）强化资金支持。沿海市、县（区）政府要积极统筹上级转移支付和自有财力，加大财政投入，用好地方政府债券和政府投资基金，积极争取海洋生态保护修复等中央资金支持，强化海洋生态保护经费保障。鼓励金融机构给予符合市场化融资条件的海洋生态环境保护重大工程项目中长期优惠信贷支持，通过规范政府和社会资本合作、政府购买服务、环境污染第三方治理等方式，吸引社会资本参与海洋生态环境保护。

（四）强化激励约束。把加快建设“海上福建”保护海洋生态环境工作纳入党政领导生态环境保护目标责任制考核，全面推动各项任务落实到位。对工作成效明显、经验做法典型的地区给予表扬推广、资金政策倾斜等正向激励。对工作滞后的地区，视情予以约谈、通报、挂牌督办。

（五）强化公众参与。加强海洋生态环境保护宣传教育，完善海洋生态环境信息公开制度，督促使用海洋资源的单位履行污染防治责任；畅通公众监督渠道，鼓励引导公众参与海洋保护志愿者行动，推动海洋生态环境保护社会共治。

附件：1.重点项目清单

2.政策举措清单

3.工作责任分工清单

附件1

重点项目清单

| 序号 | 责任地市（单位） | 地区名称 | 项目名称 | 建设内容 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 福州市 | 长乐区 | 福州市滨海新城海岸带保护修复工程 | 项目总投资4.9亿元，整治海滩120公顷，养护海滩15公顷，修复海滩后滨沙地植被6公顷、湿地撂荒沙地84.6公顷、湿地鸟类栖息地61公顷等。 | 2022年12月 |
| 2 | 厦门市 | 鳌冠湾 | 鳌冠湾海域海洋生态保护修复项目 | 项目投资约4.4亿元，修复红树林30公顷；修复滨海湿地岸线（生物岸线）2100米，修复海蚀地貌（基岩岸线）500米，修复沙滩1400米；岸滩清理370公顷。 | 2022年12月 |
| 3 | 厦门市 | 西海域新阳大桥至朝阳水库南侧 | 厦门市“蓝色海湾”整治行动项目 | 项目总投资5.27亿元，种植红树林44.67公顷等。 | 2022年12月 |
| 4 | 漳州市 | 东山湾、诏安湾 | 漳州市（东山湾、诏安湾）海洋生态保护修复项目 | 项目总投资约4.8亿元，清退海上养殖网箱，生态修复潮间带滩涂1744.3亩，构建红树林生态化岸线42.6亩，退养还林面积812.2亩，改造养殖池塘7469.4亩，种植红树林面积2240.8亩，建设红树林科普宣教基地1处；建设鸟类科普宣教基地1处。 | 2022年12月 |
| 5 | 漳州市 | 东山湾、诏安湾 | 八尺门海堤贯通工程及生态治理修复工程 | 项目总投资约5亿元，拆除海堤420米，周边大桥桥墩防护，光电缆改造，网箱清退10000箱，海域清淤139万方等。 | 2022年12月 |
| 6 | 漳州市 | 漳州古雷 | 福建海事局漳州船舶溢油应急设备库工程 | 沿海中型船舶溢油设备库，一次性船舶溢油综合清除控制能力达到500吨。建设溢油应急设备库房、业务用房，购置溢油设备和物资等。配置装卸和维修设备,建设设备晾晒场和清洗水池。工程概算1170万元。 | 2023年12月 |
| 7 | 泉州市 | 湄洲湾 | 泉州市泉港区海洋生态保护修复项目 | 项目总投资约4.5亿元，建设内侧离岸贝藻礁长度3748米，建设外侧离岸贝藻礁长度3769米，纳潮涌通道建设长度3197米，修复沙滩岸线总长度3.91公里，补沙总方量约96.7万立方米，修复滩肩面积约21万平方米，防护林修复面积11.6公顷。 | 2022年12月 |
| 8 | 泉州市 | 泉州湾 | 泉州市“蓝色海湾”综合整治行动项目（泉州湾海域） | 项目总投资3.5亿元，实施地点为泉州湾河口湿地省级自然保护区实验区，主要目标任务为整治互花米草335公顷，种植红树林194公顷等。 | 2023年12月 |
| 9 | 泉州市 | 安海湾 | 南安市沿海片区污水处理厂尾水深海排放项目 | 项目总投资约9.1亿元，项目管道总长27.3公里，其中陆域段15.7公里，海域段11.6公里。 | 2022年12月 |
| 10 | 泉州市 | 围头湾 | 晋江市西南片区污水处理厂尾水深海排放工程 | 项目总投资约7.5亿元，铺设管道约36.1公里。 | 2023年12月 |
| 11 | 莆田市 | 湄洲湾 | 莆田市湄洲岛海洋生态保护修复项目（一期） | 项目总投资约3.92亿元，清除互花米草1.03公顷、修复维护红树林5.19公顷、生态化改造海堤2.3公里、保护修复砂质海岸3.5公里、生态管护通道4.8公里、滨海生态缓冲带35.93公顷。 | 2022年12月 |
| 12 | 莆田市 | 莆田市妈祖智慧城、木兰溪入海口 | 莆田市“蓝色海湾”整治行动项目 | 项目总投资7.05亿元，主要目标任务为种植红树林40.03公顷等。 | 2023年12月 |
| 13 | 宁德市 | 沙埕港 | 福鼎市沙埕港水质提升工程 | 项目总投资约1亿元，持续开展福鼎市入海排口排查整治，店下溪入海河流整治。 | 2023年12月 |
| 14 | 平潭综合实验区 | 裕藩湾、大澳湾、君山 | 平潭综合实验区君山片区海洋生态保护修复项目 | 项目投资约5亿元，滨海生态缓冲带修复面积74公顷，沙地植被修复面积约25.18公顷，海滩养护岸线长度约1公里，建设海滩垃圾拦截和收集系统工程长度约2.6公里。 | 2022年12月 |
| 15 | 福州市、漳州市、莆田市、泉州市、平潭综合实验区 |  | 海上养殖转型升级改造工程（养殖泡沫浮球替代及废旧渔业设施清理） | 项目投资约44.92亿元，全省沿海现有44万口传统养殖渔排全面升级改造为塑胶渔排或深水大网箱，318万亩贝藻类筏式养殖泡沫浮球全面升级改造为塑胶浮球，新建888口深海抗风浪养殖网箱等。 | 2023年12月 |
| 16 | 沿海设区市、平潭综合实验区 |  | 福建省海洋信息综合感知网 | 在重点海岸和海域，加密部署海洋观测站位和机动观测装备，配套建设一批海洋气象站、综合浮标、多功能航标、渔排基、溶氧仪、无人艇等观测设施；强化海洋生态环境预警监测和应急支撑，开展赤潮观测监视、早期预警监测和应急监测，跟踪赤潮发展态势；升级改造浮标加载海水放射性观测传感器，监测我省海域辐射本底环境变化；厦门海域-九龙江流域和福州海域-闽江流域试点海洋碳汇通量观测平台等，并实施五大重点观测保障工程和三大创新工程。 | 2023年12月 |
| 17 | 沿海设区市、平潭综合实验区 |  | “海上环卫”机构队伍建设 | 2021年，沿海六市一区全部建成人员和设施配备较为齐全的“海上环卫”队伍，基本构建起完整的海漂垃圾收集、打捞、运输、处理体系；2021-2023年，分三年下达1.3亿海漂垃圾综合治理省级奖补资金，进一步健全海漂垃圾综合治理长效机制。 | 2023年12月 |
| 18 | 沿海设区市、平潭综合实验区 |  | 环境应急物资库建设和应急能力建设 | 项目总投资约2900万元，沿海设区市、平潭综合实验区环境应急物资更新，以及购置应急防护装备、应急监测装备、应急车辆等。 | 2022年12月 |
| 19 | 省生态环境厅 | 三都澳、闽江口、江阴、湄洲湾、古雷、诏安等 | 海洋生态环境浮标自动监测站建设 | 在三都澳、闽江口、江阴、湄洲湾、古雷、诏安等敏感度高、风险较大或污染较重的重点海域建设8个海洋生态环境自动监测站，布放海上生态监测浮标，并积极争取利用相关部门的部分原有岸基潮位站或海上浮标搭载生态环境监测仪器设备。每个站点投入约200万元（含终端设备及管理指挥平台），预算1600万元。 | 2022年12月 |
| 20 | 省生态环境厅 | 沿海设区市、平潭综合实验区 | 福建省近岸海域环境监测站、福建省厦门监测区域中心站、5个省驻沿海市（区）环境监测站能力建设 | 项目总投资约3900万元，提升福建省近岸海域环境监测站、福建省厦门监测区域中心站和福州、漳州、泉州、宁德、平潭等5个驻市监测站的海洋环境日常监管和应急监测能力。 | 2022年12月 |

附件2

政策举措清单

| 序号 | 举措名称 | 举措内容 | 责任单位 （按职责分工落实） | 任务时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海洋空间治理相关政策 | 完善海洋空间管控相关制度，出台实施《福建省“十四五”海洋生态环境保护规划》。 | 省自然资源厅、生态环境厅等 | 2021年底 |
| 2 | 完善海洋监管措施 | 完善海洋监管措施，包括船舶水污染物处置联合监管制度，海洋环境突发事件应急响应协调机制，涉海执法巡查监管措施等。 | 省交通运输厅、应急厅、生态环境厅、海洋渔业局，福建海事局等 | 持续推进 |
| 3 | 建立“海上环卫”机制 | 沿海地区全面建立海上环卫队伍 | 省生态环境厅 | 2021年底 |
| 4 | 争取国家政策支持 | 积极争取海洋生态保护修复等中央资金支持，强化海洋生态保护经费保障。 | 省财政厅、发改委、自然资源厅、生态环境厅等 | 持续推进 |
| 5 | 加大金融支持 | 鼓励金融机构给予符合市场化融资条件的海洋生态环境保护重大工程项目中长期优惠信贷支持，通过规范政府和社会资本合作、政府购买服务、环境污染第三方治理等方式，吸引社会资本参与海洋生态环境保护。 | 省金融监管局、财政厅、发改委等 | 持续推进 |

附件3

工作责任分工清单

| 序号 | 任务名称 | 任务内容 | 责任单位 （按职责分工落实） | 任务时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提高海洋空间治理水平 | 健全陆海一体国土空间用途管制和生态环境分区管控制度，构建陆域、流域、海域相统筹的海洋空间治理体系。 | 沿海设区市人民政府、平潭综合实验区管委会，省自然资源厅、生态环境厅等。以下均需沿海设区市人民政府、平潭综合实验区管委会落实，不再列出。 | 持续推进 |
| 2 |  | 保护提升海洋休闲娱乐区、滨海风景名胜区、沙滩浴场、海洋公园等重点功能区海岸带生态功能和滨海景观，保障公众亲海空间，促进滨海旅游等绿色产业高质量发展。 | 省自然资源厅、生态环境厅、交通运输厅、林业局、海洋渔业局，福建海事局等 | 持续推进 |
| 3 |  | 以“美丽海湾”保护与建设为统领，以海湾（湾区）为基础管理单元，健全环境治理与可持续开发利用相协调的政策体系，构建陆海统筹、河海联动、系统治理的海洋生态环境管治格局。 | 省生态环境厅、自然资源厅、交通运输厅、林业局、海洋渔业局，福建海事局等 | 持续推进 |
| 4 | 实施海岸带美化提升工程 | 对海岸线向陆域侧一公里范围的滨海陆地和领海基线内的近岸海域，持续开展环境整治行动，在闽江口、九龙江口、敖江口和兴化湾、泉州湾、同安湾、东山湾等重点海湾河口开展“蓝色海湾”、海岸带生态整治修复，将福州滨海新城海域、厦门东南部海域、平潭东南湾区、东山湾湾区等建设成为“美丽海湾”先行示范区。 | 省自然资源厅、生态环境厅、住建厅、文旅厅、交通运输厅等 | 持续推进 |
| 5 |  | 加强滨海沙滩保护和修复，每个沿海市（区）建设1个以上滨海沙滩景观带样板。 | 省自然资源厅、文旅厅等 | 2023年底 |
| 6 | 加强海洋生态保护修复 | 加快推进漳州八尺门海域生态环境综合整治，实施厦门、漳州、泉州、平潭“蓝色海湾”整治修复项目及九龙江流域山水林田湖草沙一体化保护修复工程。 | 省财政厅、自然资源厅、生态环境厅等 | 2023年底 |
| 7 |  | 2022年底前完成中央生态环保督察反馈长乐、罗源、南安等地建设项目占用湿地的生态保护修复工作。 | 省自然资源厅等 | 2022年底 |
| 8 |  | 完成滨海湿地修复2200公顷，加强闽东沿岸、罗源湾、闽江口等主要海湾互花米草外来物种防治；实施泉州湾、九龙江口和漳江口等重点河口红树林保护修复工程，在宜林滩涂上规划新造红树林628公顷，修复红树林413公顷。 | 省自然资源厅、林业局等 | 2023年底 |
| 9 | 联防联控陆海主要污染 | 构建流域-河口-近岸海域污染防治联动机制，协同推进入海河流和排污口精准治理，加强船舶港口、海水养殖等污染治理。 | 省生态环境厅、交通运输厅、海洋渔业局、工信厅、住建厅、水利厅、商务厅、科技厅，福建海事局等 | 持续推进 |
| 10 |  | 建立入海排污口“一口一档”动态管理台账，系统推进分类整治，清理设置不合理的入海排污口，取缔非法入海排污口。 | 省生态环境厅、交通运输厅、海洋渔业局、工信厅、住建厅、水利厅、商务厅、科技厅，福建海事局等 | 持续推进 |
| 11 |  | 持续开展入海河流消劣巩固行动，整治不能稳定消除劣V类的入海河流，对未达到水质目标要求的入海河流，开展精准综合整治。 | 省生态环境厅、水利厅、河长办等 | 持续推进 |
| 12 |  | 加快补齐厦门、宁德等沿海设区市，以及福清、福鼎、诏安等沿海县（市、区）污水收集处理和尾水排放基础设施短板。 | 省生态环境厅、商务厅、工信厅、科技厅、住建厅等 | 持续推进 |
| 13 |  | 完善船舶水污染物处置联合监管制度，实施船舶水污染物分类管理。 | 省交通运输厅、海洋渔业局，福建海事局等 | 持续推进 |
| 14 |  | 落实我省《海上养殖转型升级行动方案》，加强养殖环境污染治理和监管，2023年底前出台海水养殖尾水排放地方标准。 | 省海洋渔业局、生态环境厅等 | 2023年底 |
| 15 | 推进海漂垃圾综合治理 | 深入实施《进一步加强海漂垃圾综合治理行动方案》，2021年底前沿海设区市和平潭组建1支以上专业化海上环卫队伍，集中攻坚清理近岸海域和海岸带既有垃圾；2022年进一步健全“岸上管、流域拦、海面清”的海漂垃圾综合治理机制。 | 省生态环境厅、住建厅、海洋渔业局、交通运输厅、水利厅、农业农村厅、文旅厅等 | 2022年底 |
| 16 |  | 开展对入海口、养殖集中区、滨海旅游度假区等重点岸段的定期随机抽查，夯实海漂垃圾源头管控。 | 省生态环境厅、海洋渔业局、文旅厅等 | 持续推进 |
| 17 |  | 2022年基本建成重点岸段海漂垃圾视频监控和重点海域海漂垃圾漂移轨迹预测预报系统，并融入省生态云平台，推动海漂垃圾智慧治理。 | 省生态环境厅等 | 2022年底 |
| 18 | 提高海洋风险防范能力 | 健全突发环境事件风险动态评估和常态化防控机制，加强对海洋船舶污染、码头污染、养殖污染、海洋倾废和赤潮灾害的监测防治，建立赤潮高发区、油气储运、危化品港口码头与仓储区、海洋生态敏感区等重点区域涉海风险源清单和管理台账。 | 省生态环境厅、应急厅、海洋渔业局，福建海事局、福建海警局等 | 持续推进 |
| 19 |  | 进一步加强国产卫星在海洋风险监测领域的应用，建立健全多方联动的海洋环境突发事件应急响应协调机制。 | 省应急厅、生态环境厅、海洋渔业局、气象局，福建海事局、福建海警局等 | 持续推进 |
| 20 |  | 开发湄洲湾、古雷、江阴等重点临海石化基地突发海洋环境污染事故应急系统，加强海上溢油、危险化学品泄漏等风险管控。 | 省生态环境厅、应急厅、海洋渔业局，福建海事局、福建海警局等 | 持续推进 |
| 21 |  | 建设生态海堤，提升抵御台风、海雾、风暴潮等气象、海洋灾害能力，筑牢海上安全防线。 | 省海洋渔业局、应急厅、气象局、生态环境厅，福建海事局、福建海警局等 | 持续推进 |
| 22 |  | 对盗采海砂、非法倾废、偷排污水、非法捕捞等违法违规行为始终保持高压态势，逐步完善疏堵结合的监管措施。 | 省海洋渔业局、生态环境厅，福建海事局、福建海警局等 | 持续推进 |
| 23 | 抢占海洋碳汇制高点 | 支持建设好厦门大学碳中和创新研究中心、自然资源部第三海洋研究所“福建省海水养殖碳中和应用研究中心”和中国气象局温室气体及碳中和监测评估中心福建分中心，开展海洋储碳新机制、海洋“负排放”技术、海洋生态系统保护修复、生态环境养护技术和海水养殖增汇技术等研究。 | 省发改委、科技厅、教育厅、气象局、自然资源厅、海洋渔业局、林业局、生态环境厅等 | 持续推进 |
| 24 |  | 开展福建省典型滨海湿地碳汇潜力评估，探索海洋碳汇调查、监测、核算方法和蓝碳交易方法学，加快海洋碳汇交易基础能力建设。 | 省发改委、科技厅、自然资源厅、海洋渔业局、林业局、生态环境厅等 | 持续推进 |
| 25 |  | 提升海洋生态系统碳汇能力，在连江等地开展海水养殖增汇试点，在泉州湾河口、九龙江河口、漳江口等地实施红树林和滨海湿地增汇工程，有效发挥湿地、海洋的固碳作用。加强近海二氧化碳浓度通量观测站共享共建。 | 省自然资源厅、海洋渔业局、林业局、生态环境厅、气象局等 | 持续推进 |

福建省生态环境厅办公室                 2021年8月24日印发