福州市2025年遥感野外核查项目采购文件

采购单位：福建省福州环境监测中心站

项目编号：FZHJJC-2025012

时    间：2025年9月

目录

福州市2025年遥感野外核查采购项目	1

采购文件	1

第一章  采购邀请函	3

第二章  供应商须知	4

第一章采购邀请函

福建省福州环境监测中心站拟对福州市2025年遥感野外核查采购项目进行报价邀请，本着公平、公正、公开的原则，诚邀符合资质的供应商参与本项目。

凡有意参与本项目的供应商，请于2025年9月17日下午18:00时（北京时间）前提交报价及相关资格审查材料，逾期报名或资料不全不予受理。

邮寄地址：福州市晋安区金鸡山路32号 福建省福州环境监测中心站

联系人与联系电话：陈先生，13960917616。

福建省福州环境监测中心站

2025年9月11日

第二章 供应商须知

一、项目概况

- 项目名称：福州市2025年遥感野外核查采购项目

- 项目地址：福州市晋安区金鸡山路32号

（三）服务期限：2025年10月20日前完成项目全部工作。

（四）预算要求：根据初步市场调研情况，本项目采购价格以4.62万元为上限。

- （五）付款方式：项目完成通过验收后，甲方收到乙方发票十个工作日内，支付乙方全部费用。

（六）采购内容：

①项目概况

根据《2025年全国生态质量监测工作方案》《2025年福建省生态环境监测方案》要求和福建省环境监测中心站关于开展2025年度福建省生态质量遥感监测野外核查工作的函(闽环站函〔2025〕4号),我站拟对省站下发的核查点位组织开展野外实地核查工作。

②项目内容

投标人需组织人员按技术要求对省站下发的福州市域内213个野外核查点进行实地核查，准确判定用地类型，完整填报所相关信息，并通过APP上传相关佐证材料，于2025年10月20日前完成核查任务，并将全部核查数据和核查报告上报省站。

③技术要求

核查原则：根据生态系统地域分异、地形地貌、气候、植被分异以及人类活动强度类型等因素，针对遥感影像解译的自然生态变化区域开展野外核查。通过现场核查检验生态类型解译数据的准确性，修正判读过程中的错误，提高遥感解译精度。通过选择有代表性的地物类型，建立遥感影像地物标志数据库。

核查总体要求：本次省站下发的核查点主要沿公路两旁1km范围内布设，选择遥感影像预解译中发现的可能发生变化的生态类型图斑进行现场核查。核查过程中，可乘车到核查点附近，再步行到核查点位，利用手持式定位终端确定目标点位置，通过核查APP记录时间、经度、纬度、海拔、地理位置、地貌类型、野外类型等基础信息，其中，野外类型需结合上年生态类型和现场实况进行综合判定，并在备注中说明变化原因或具体用途。

所有核查数据必须确保定位精准、真实可靠，如遇特殊情况应及时上报并做好记录。

核查人员需具备一定地学知识和技能,能够进行遥感影像判读、生态类型识别、常见树种和作物识别、生态变化原因分析、伪动态的地学和遥感学解释、野外读图用图、地理专业软件操作等,在无卫星定位信号情况下能够通过遥感影像和实际地物对比来确定核查点的地物类型并准确判断相关地理信息，尤其在步行进入无道路的森林中进行核查工作时能够综合运用知识和技能准确完成核查工作。

地物类型核查：核查人员需根据最新《全国生态遥感监测土地利用/覆盖分类体系》（见附件1）对现场实际地类进行判定，并完整填写地理位置、环境特征、地貌类型等辅助信息，每点位需拍摄3张照片（全景、特征、位置照片）及时间、海拔、经纬度等信息。拍摄地物的景观相片，要求至少拍摄全景和本地物特征各一张。

如果是林地核查点，要记录核查点的乔木树种（如果是多种乔木树种，选择郁闭度最高的3种树种；如果是用材林或者果园，将用材林的树种或者果树名称记录下来）；如果是山区耕地核查点，标注是否为梯田类型（水田和旱地，并记录主要作物类型）。

动态地物核查：本次下发的核查点位都是针对遥感影像解译过程中监测到的生态类型发生变化的图斑，其中有的是生态类型真正发生变化的，除记录目标定位坐标、地貌类型、变化后生态类型外，还要备注变化原因及变化过程以及其他相关信息。重点核查用材林、园地、采矿用地、光伏用地、山区耕地变化，尤其是生态破坏情况要进行详细调查和记录。

伪动态地物核查：遥感解译的预动态图斑中有些不是真正生态类型发生变化的，例如季节变化造成的伪动态。对于这些伪动态的核查点，核查过程中除按要求填报常规内容外，还需分析造成伪动态的具体原因并详细备注。

核查信息采集：点位采集时，手持定位终端位于核查点位置或核查点所在地类中央，与其他地类距离大于100 m。点位坐标记录以度表示，精确到小数点后5位。若观测位置没有定位终端信号或者无法到达，可在地类旁边记录坐标，但需要说明变化位置的方位、距离等。

④、服务要求

1.遵照“守法、诚信、公正、科学”的准则，维护委托方与受托方的合法权益，严格执行有关项目的规范、标准和制度，履行合同规定的义务和职责。

2.在项目执行过程中投标人不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加经费或者索赔的要求。

3.在合同期内或合同终止后，未征得委托方同意，不得泄露与本项目、本合同业务有关的保密资料，不得侵犯委托方的知识产权。

二、报价文件

（一）单位授权书:（1）若申请人代表为单位授权的委托代理人，应提供本授权书；若申请人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。（2）申请人为自然人的，可不填写本授权书。

（二）营业执照等证明文件:申请人为企业的，提供有效的营业执照复印件；申请人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；申请人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；申请人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；申请人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；申请人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他申请人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

（三）财务状况报告：申请人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定： a.成立年限满1年及以上的申请人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。 b.成立年限满半年但不足1年的申请人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。 c.无法按照以上a、b项规定提供财务报告复印件的申请人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的申请人、成立年限满半年但不足1年的申请人、成立年限不足半年的申请人），应选择提供资信证明复印件。

（四）依法缴纳税收证明材料：申请人提供的税收缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的申请人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收缴纳凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立的申请人，视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法免税范围的申请人，提供依法免税证明材料的，视同满足本项资格条件要求。

（五）依法缴纳社会保障资金证明材料：申请人提供的社会保障资金缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的申请人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保障资金缴纳凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立的申请人，视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的申请人，提供依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料的，视同满足本项资格条件要求。

（六）参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明：重大违法记录指申请人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

（七）信用记录查询结果：（1）信用记录查询的截止时点：信用记录查询的截止时点为本项目投标截止当日。（2）信用记录查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。（3）经查询，申请人参加本项目采购活动(投标截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。

（八）投标人具有乙级及以上测绘资质（提供相应证书复印件，原件备查），业务范围包含地理、测绘、遥感相关业务。承担本项目的团队成员至少6名为地理、测绘、遥感专业本科以上学历，其中高级职称至少1人，野外调查工作经验丰富。

报价材料应于2025年9月17日下午18:00时前（北京时间）之前送至福州市晋安区金鸡山路32号福建省福州环境监测中心站，逾期报名或资料不全不予受理。

三、评定方式

评标工作将参照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定进行，按照客观、公正、审慎的原则，根据文件规定的评审程序、评标方法和评标标准进行独立评审。评标方法采用最低价评标法。

四、评审原则

需要有三家及以上符合条件的供应商，才符合评标条件，如有不足，则需要重新挂网公开询价。实际报价不得超过项目预算最高限价，否则为无效投标。投标价格应包含项目实施过程中，所需的人工、材料、税费、管理费等一切相关费用。

五、评审事项

本次邀请报价本着公开、公平、公正的原则，由我站组织专家组进行评定。评审结果公示3个工作日无异议后，与我站签订采购合同（协议）。

六、结算方式

1.付款以转账方式支付，乙方必须提供正规的发票（普票）。

2.项目完成后，甲方收到乙方发票十个工作日内，支付乙方全部费用。

七、本次评审福建省福州环境监测中心站保留最终解释权。